**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

Свердловская область

Байкаловский район

**ДУМА**

**КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

4 заседание 3-го созыва

**РЕШЕНИЕ**

**от 04.12.2013 г. № 23**

О внесении изменений в решение Думы Краснополянского сельского поселения от 27.02.2010 года № 31 «О целевой программе «Энергосбережение на территории Краснополянского сельского поселения на 2011-2014 гг.»

В целях обеспечения реализации политики энергосбережения на территории Краснополянского сельского поселения, повышения эффективности использования энергетических ресурсов, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь статьей 22 Устава Краснополянского сельского поселения, Дума Краснополянского сельского поселения **решила:**

1.Внести следующие изменения в решение Думы Краснополянского сельского поселения от 27.02.2010 года № 31 «О целевой программе «Энергосбережение на территории Краснополянского сельского поселения»

1. в паспорте программы «Объёмы и источники финансирования» сумму «3521,7 тыс. рублей» заменить на «3507,903 тыс. рублей»;
2. главу 2 изложить в следующей редакции (приложение № 1);
3. главу 3 изложить в следующей редакции (приложение № 2).

2.Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом МО Краснополянское сельское поселение

Глава Краснополянского сельского поселения Г.М. Губина

Приложение № 1

К решению Думы

Краснополянского сельского поселения

от 04.12.2013 г. № 23

**Глава 2 Мероприятия программы и этапы их реализации**

**Тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение, должность, Ф.И.О. | Затраты на выполнение мероприятия | | | | |
| 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | всего |
| **1. Организационные мероприятия** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обучение персонала методам и приёмам эффективного использования энергоресурсов | 2011г. | Зам. Главы по вопросам ЖКХ  В. В. Карпов |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка положения о стимулировании работников за экономное потребление энергии и энергоносителей | 2011г. | Зам. Главы по вопросам ЖКХ  В. В. Карпов |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Активное вовлечение всех групп потребителей в энерго-, ресурсосбережение; | 2011-2014гг. | Зам. Главы по вопросам ЖКХ  В. В. Карпов |  |  |  |  |  |
| **2. Мероприятия по системе теплоснабжения** | |  |  |  | **130** |  | **300** | **430** |
| 2.1 | Установка приборов учета и регулирования потребления тепловой энергии в многоквартирных домах | 2011-2012гг. | Зам. Главы по вопросам ЖКХ  В. В. Карпов |  | 130 |  |  | 130 |
| 2.2 | Реконструкция тепловых сетей и теплопотребляющих систем зданий и сооружений | 2012-2014 | Зам. Главы по вопросам ЖКХ  В. В. Карпов |  |  |  | 300 | 300 |
| **3. Мероприятия по системе электроснабжения** | |  |  |  |  | **2782,903** |  | **2782,903** |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации | 2013г. | Зам. Главы по вопросам ЖКХ  В. В. Карпов |  |  | 6,145 |  | 6,145 |
| 3.2 | Замена оборудования уличного освещения на энергосберегающее ( замена ДРЛ ламп на натриевие лампы ДНаТ) | 2011-2013гг | Зам. Главы по вопросам ЖКХ  В. В. Карпов |  |  | 2776,758 |  | 2776,758 |
| **4. Мероприятия по системе водоснабжения** | |  |  |  | **170** |  |  | **170** |
| 4.1 | Установка общедомовых приборов учёта | 2011-2012гг. | Зам. Главы по вопросам ЖКХ  В. В. Карпов |  | 170 |  |  | 170 |
| **5. Энергетическое обследование зданий, находящихся в муниципальной собственности** | | 2011-2014гг. | Зам. Главы по вопросам ЖКХ  В. В. Карпов |  |  | 125\* |  | 125 |
| **Итого** | | | |  | **300** | **2907,903** | **300** | **3507,903** |

\* 47 тыс. рублей энергетическое обследование зданий Администрации МО Краснополянского сельского поселения

78 тыс. рублей энергетическое обследование зданий МКУ «КДЦ Краснополянского сельского поселения»

Приложение № 2

К решению Думы

Краснополянского сельского поселения

от 04.12.2013 г. № 23

**Глава 3. Объёмы финансирования. Результаты реализации программы**

Общий объём финансирования программы «Энергосбережение на территории муниципального образования Краснополянское сельское поселение» на 2011-2014 года составит **3 521,7** тыс. рублей.

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | период | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства собственников жилья | Итого |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | 2011 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2 | 2012 | 253,00 | 32,00 | 15,00 | 300,00 |
| 3 | 2013 | - | 2907,903 | - | 2907,903 |
| 4 | 2014 | 291,00 | 9,00 | - | 300,00 |
| 8 | Всего | **544** | **2948,903** | **15,00** | **3507,903** |

Большой объём средств требуют мероприятия по замене теплотрассы – 300 тыс. руб., установка приборов учета тепловой энергии, воды (300 тыс. руб.), замена уличного освещения на энергосберегающие фонари с лампами ДНаТ-150 – 2776,758 тыс.руб.. Реализованные мероприятия позволят решить проблему не только энергосбережения, но и аварийности в системе теплоснабжения.

Результаты реализации программы:

- налаживание учета всех видов энергии;

- увеличение уровня комфорта в помещениях;

- снижение стоимости коммунальных услуг;

- налаживание бесперебойного снабжения энергоресурсов;

- рационализация потребления ТЭР;

- активное участие потребителей энергии в мероприятиях энергосбережения;

- экономия энергии от проведённых мероприятий по прогнозам должна составить 15%.